附件

巴中市恩阳区落实2019年省生态环境保护专项督察反馈问题整改任务分解表

| 问题类别 | 序号 | 问题描述 | 整改要求（标准） | 整改推进措施 | 整改时限 | 责任 领导 | 牵头责任单 位 | 整改主体责任人 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思想认识 | 1 | 对习近平生态文明思想学习不深不透，“绿水青山就是金山银山”意识有差距，不能正确处理好发展和保护的关系，重发展轻保护的现象仍然存在。绿色发展理念树立不牢。自2015年以来，恩阳区在食品工业园区围垦河道、截弯取直，严重破坏生态环境。 | 自觉践行习近平生态文明思想，绿色发展理念入脑入心，确保生态环境质量不滑出达标标准，坚决守住恩阳绿色生态本底 | 1.加强对习近平生态文明思想的学习宣传，把习近平生态文明思想纳入区委中心组学习和党政领导干部培训内容，教育引导广大干部处理好发展与保护的关系，筑牢绿色发展理念 | 立行立改、 长期坚持 | 贾 君 吴兴德 | 区委宣传部 区委组织部 | 彭钦龙 谢兴才 | 区级相关 部门 |  |
|  |  |  |  | 2.将生态环境保护法律法规和政策纳入区委常委会和政府常务会会前学法，进一步提升领导干部生态环境保护政策意识、法律意识、红线意识和底线意识 |  | 黄 惠 李 超 | 区委办 区政府办 | 谭 勇 侯 兵 |  |  |
|  |  |  |  | 3.区委常委会和区政府常务会每季度不少于1次听取和研究生态环境保护工作，专题研究推动辖区重难点环境问题解决 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加快开展柳林食品工业园二期规划环评；编制鳌溪河支流大坝河段截弯取直方案和行洪论证；对未批先占河道行为实施追责问责 | 4.组织编制柳林食品工业园二期规划环评，并通过评审 | 2020年6月 | 李 超 | 工业园管委会 | 王 雁 | 区生态环境局 |  |
|  |  |  |  | 5.2019年12月底前组织编制鳌溪河支流大坝河段截弯取直方案和行洪论证，并开展专家论证（已完成整改） | 2019年12月 |  |  |  | 区水利局 |  |
|  |  |  |  | 6.2020年2月底前针对柳林食品工业园区河道截弯取直方案和行洪论证作出批复（已完成整改） | 2020年2月 | 田 霞 | 区水利局 | 周峰民 | 工业园管委会 |  |
|  |  |  |  | 7.按省督察组要求，由区纪委监委，对涉嫌未批先占河道、挤占生态空间行为依纪依规追责问责（已完成整改） | 2020年4月 | 虎开仲 | 区纪委监委 | 何坤林 | 区生态环境局 |  |
| 思想认识 | 2 | 一些地方和部门在污染防治攻坚行动中，制定的实施方案不结合自身实际进一步细化措施、细化责任，明确思路重点，存在“上下一般粗”的情况，执行过程表面化、简单化，牵头责任和主体责任未完全夯实，致使部分工作“落实”成“落空” | 针对省、市、区出台的城乡垃圾污水治理等重难点污染防治工作方案，结合恩阳实际，优化调整具体实施方案，确保整改方案精准、可行、能落地 | 各镇（街道）、相关部门结合本辖区、本部门、本行业、本领域生态环境保护职责，在推进黑臭水体治理、城乡垃圾污水设施建设、“散乱污”整治、砖瓦企业整治等重难点环境问题整治工作中，组织专家和技术力量，对整治方案进行再分析论证把关，确保每个问题有人负责，所在地基层组织知晓，相关整改措施切实可行 | 立行立改、 长期坚持 | 杜小兵李 超 | 区住建局 区经信局 区应急管理局 区自规局 区环卫局 区生态环境局等责任单位 | 阳振辉 陈 强 罗 毅 苟春生 吴琼英 王洪福 | 各镇（街道） |  |
|  | 3 | 一些地方和部门环境保护“党政同责、一岗双责”不落实，“管发展管环保、管行业管环保、管生产管环保”的大环保格局还未完全形成。市、区两级城管执法部门在建筑工地监管方面职责不清，扬尘管控不到位 | 及时对标对表国省市职责分工方案，调整我区部门生态环境保护职责分工；严格执行生态环境保护职责分工方案，将各镇（街道）各部门履行生态环境保护职责情况纳入年度目标考核、考评 | 1.各镇（街道）和区级部门严格落实生态环境保护“党政同责，一岗双责”和“管发展管环保、管行业管环保、管生产管环保”要求，切实履行生态环境保护部门职责，“一把手”亲自安排部署，亲自督促推动。区级相关业务部门要明确专门领导专门人员主抓行业生态环保工作 | 立行立改、 长期坚持 | 杜小兵黄 惠 李 超 | 区级各部门 各镇（街道） | 党政主要负责人 | / |  |
|  |  |  |  | 2.区目标绩效办牵头，将镇（街道）和区级部门履行生态环境保护职责情况纳入年度党政同责目标考评，强化结果运用。对发生较大以上生态破坏和环境污染的镇（街道）和部门实行“一票否决” |  |  | 区目标绩效办 | 朱治成 | 区委组织部区生态环境局 |  |
|  |  |  |  | 3.待省、市生态环境保护职责分工方案修订后，区环委办及时修订出台我区生态环境保护职责分工方案 |  |  | 区生态环境局 | 王洪福 | 区委办 区政府办 区目标绩效办 |  |
|  |  |  |  | 4.区环委办严格按照生态环境保护职责分工方案统筹调度各镇（街道）、各部门履行生态环境保护职责情况，压实基层环保责任 |  |  |  |  |  |  |

| 思想认识 | 4 | 部分地方河长制和网格化落实不到位，配套机制不健全，作用和效果发挥不明显。恩阳区茶坝镇污水管网多处溢流，茶坝河沿岸垃圾随处可见 | 严格落实河长制，全面完成“一河一策”方案编制，压实各河长责任，加大巡河力度，及时发现问题、解决问题，确保全市河流年均水质保持Ⅲ类以上标准 | 1.进一步排查全区河流保护“一河一策”编制情况，2020年10月底前全面完成“一河一策”方案编制完善工作，所需经费纳入区级财政预算 | 立行立改、长期坚持 | 田 霞 | 区水利局 | 周峰民 | 区级相关部门；各镇 （街道） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.严格落实巡河制度，加强河（库）保护和监管，统筹协调解决河湖管理保护的重难点问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进一步落实区县、乡镇（街道）、村（社区）网格化监管机制 | 3.各镇（街道）、区级部门严格落实《巴中市恩阳区环境保护委员会办公室关于进一步加强基层环境网格化监管工作的通知》（恩环委办〔2017〕18号），进一步健全镇（街道）、村（社区）网格化监管机制，全面落实配套措施和保障 | 立行立改、长期坚持 | 李 超 | 区生态环境局 | 王洪福 | 区级相关部门；各镇 （街道） |  |
|  |  |  | 实施雨污分流作业，完善茶坝镇污水管网，及时清理沿岸垃圾 | 4.区金马公司负责于2019年12月25日前完成茶坝镇雨污分流、污水管网建设（已完成整改） | 立行立改、长期坚持 | 吴兴德 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 金马公司 茶坝镇 |  |
|  |  |  |  | 5.茶坝镇负责做好工程施工协调工作，完善场镇支管网建设，常态性组织清理茶坝河沿岸垃圾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.区住建局加强日常监管 |  |  |  |  |  |  |
| 督察问题整改推进不力 | 5 | 相关区县和部门在生态环境问题整改方案制定过程中，未认真研判，内容前后矛盾。恩阳区洪博页岩砖厂在市级整治方案中被列为规范整改类，在区级整治方案中又被列入取缔关停类 | 准确认定洪博页岩砖厂产能，依法依规整改；进一步优化完善全区砖瓦企业整治工作方案，统一整治标准和时限 | 1.洪博页岩砖厂为16门轮窑，已停产3年，属落后产能，按照区砖瓦企业整治“四个一批”要求，于2020年6月底前予以关闭拆除 | 2020年6月 | 杜小兵 | 茶坝镇 | 彭 兵 | / |  |
|  |  |  |  | 2.区应急管理局牵头，相关部门按职能配合，严格按照区政府印发砖瓦专项整治工作方案中“四个一批”（整改规范一批、依法注销一批、关闭淘汰一批、生态修复一批）原则及整治完成时限，全面落实砖瓦行业整治工作方案要求，对每一个砖瓦企业逐一明确整治标准和时限，并建立整治台账，做到整改一个、销号一个 |  |  | 区应急管理局 | 罗 毅 | 区经信局 区自规局 区生态环境局；相关镇 （街道） |  |
| 督察问题整改推进不力 | 6 | 《巴中市落实生态环境部西南督察局跟踪督察反馈意见整改方案》明确“要常态化开展裸土覆盖、扬尘治理”，但恩阳区未认真落实整改方案要求，在反馈问题整改推进情况报告中对扬尘污染治理只字未提 | 进一步完善大气污染防治工作方案，常态化落实裸土覆盖、扬尘治理等管控措施 | 区综合行政执法局、住建局对城区裸土覆盖、扬尘治理等大气污染防治措施落实情况开展常态化监管执法，确保扬尘污染防治措施落实到位。区目标绩效办加强跟踪督查问效 | 立行立改、 长期坚持 | 李 超 | 区住建局 区综合行政执法局 | 阳振辉刘 彦 | 区目标绩效办 区生态环境局 区环卫局 区交通运输局 区公安分局；登科、文治、司城街道 |  |
| 督察问题整改推进不力 | 7 | 部分区县和部门安排部署多，督查督办少，以文件落实文件，以会议落实会议，主动担当作为不够，“等靠拖”思想比较严重，导致整改进度滞后 | 各镇（街道）和部门认真落实生态环境保护党政主体责任和“一把手”第一责任，做到亲自安排部署、亲自督办落实、亲自研究解决具体问题，强力推进环保督察“硬骨头”问题整改 | 针对城乡污水垃圾处理设施建设、园区污水处理厂建设、“散乱污”企业整治、砖瓦企业整治、大气污染防治、“河长制”落实、老城区污水管网改造、污水直排口整治等重难点环保督察问题，区级相关部门挂牌督办，加快推进整改 | 立行立改、 长期坚持 | 杜小兵李 超 田 霞 | 区住建局 区经信局 区应急管理局 区生态环境局 区水利局区综合行政执法局区自规局 工业园管委会 | 阳振辉陈 强 罗 毅 王洪福周峰民刘 彦 苟春生王 雁 | 各镇（街道） |  |
| 督察问题整改推进不力 | 8 | 巴中市针对部分生态环境问题采取了大量临时性措施，但没有持续用力，整改标准不高，问题出现反弹。 | 逗硬落实生态环保督察问题整改措施，严格整改标准，按时整改销号 | 1.针对城乡污水垃圾处理设施建设、“散乱污”企业整治、砖瓦企业整治、大气污染防治、“河长制”落实、秸秆综合利用、污水直排口整治等环保督察问题，各行业主管部门从严落实整改措施，牵头开展现场核查，务实整改，防止假整改、敷衍整改等问题 | 立行立改、 长期坚持 | 杜小兵李 超 田 霞 | 区住建局 区经信局 区应急管理局 区生态环境局 区水利局 区农业农村局 区综合行政执法局 工业园管委会等整改具体责任单位 | 阳振辉陈 强 罗 毅 王洪福周峰民岳永国刘 彦 王 雁 | 各镇（街道） |  |
|  |  |  | 对全区城区河段污水直排口进行全面排查整治 | 2.区住建局负责对城区河段污水直排口进行排查整治，对排查出的排污口建立整治台账，整治一个、销号一个 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 登科、文治、司城街道 |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 9 | 巴中市虽然出台了《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《扬尘污染专项整治等五个工作方案》，对大气污染防治提出明确要求，但管控措施落实不到位，环境质量下滑明显。2019年1-10月，巴中市细颗粒物平均浓度为30.7微克每立方米，同比上升10.8%；全市优良天数率94.7%，同比下降3个百分点 | 各镇（街道）、相关部门严格按照《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，紧盯重要时间节点、重要领域、重点问题，持续开展五大专项行动，确保各项大气指标达标 | 1.各镇（街道）和区级相关部门坚决摒弃侥幸心理和临时应对思想，切实把恩阳大气环境质量保持和改善作为“一把手工程”，亲自安排部署，亲自督促指导，严格按照环境保护职责分工，落实本部门、本辖区大气污染防治各项工作 | 立行立改、 长期坚持 | 李 超 | 区生态环境局 | 王洪福 | 区应急管理局 区市场监管局 区综合行政执法局等部门；各镇 （街道） |  |
|  |  |  |  | 2.建立完善扬尘、油烟治理、“五烧”管控和通报曝光、公开承诺、移送追责等治本制度措施，固化坚持，形成常态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.严格按照巴中市《扬尘污染专项整治等五个工作方案》要求，落实管控措施，压实主体责任，确保大气环境质量不退出达标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.镇、村党组织，街道、社区党组织有明确的工作内容和目标 |  | / | 各镇 （街道） | 党政主要负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 5.区公安分局牵头，应急管理、市场监管、城管执法等部门配合，加强对主城区和环境敏感区域的烟花爆竹禁燃放监管 |  | 何文宝 | 区公安分局 | 徐 文 | 区应急管理局 区市场监管局 区综合行政执法局等部门 |  |
|  |  |  |  | 6.对进入巴城主城区的相关支路进行黑化、油化 |  | 杜小兵 | 区交通运输局 | 李 云 | 区住建局 |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 10 | 督察组共抽查建筑工地11家，发现均存在未湿法作业、裸土未覆盖等问题，“六必须、六不准”要求未完全落实。如恩阳区原汽贸城场平工地裸土面积达4.5万余平方米 | 进一步落实大气污染防治措施，常态化监管建筑工地“六必须，六不准”落实情况 | 1.督促建筑工地严格按照“六必须，六不准”要求全面落实扬尘防治措施，限期未整改的，采取执法手段督促整改 | 立行立改、 长期坚持 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 区生态环境局 区综合行政执法局 |  |
|  |  |  | 城管执法、住房城乡建设部门严格各类建筑工地监管执法，逗硬落实“六个百分百”，督促恩阳区原汽贸城建设项目及时整改，落实大气污染防治措施 | 2.区住建局切实履行监管职责，负责督导原汽贸城建设项目严格落实“六必须，六不准”要求，立行立改 | 2020年6月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | / |  |
|  |  |  |  | 3.区综合行政执法局负责对恩阳区原汽贸城场平工地违法行为进行立案调查，依法查处 |  |  | 区综合行政执法局 | 刘 彦 |  |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 11 | 巴中市在“散乱污”企业整治方面责任未压实，排查不到位，方式简单。全市共排查“散乱污”企业248家，上报规范整治169家，但督察发现，经信部门在排查认定中，只要企业自行注册为个体工商户，就认定不属于“散乱污”，不管企业是否符合环保、安全、能耗标准和土地等要求，导致大量“散乱污”企业未上报、未认定、未纳入、未整治 | 进一步摸清全区“散乱污”企业底数，完善“散乱污”企业整治方案，建立整改台账，强力推进“散乱污”企业整治，逐个销号 | 1.区经信局会同自然资源和规划、生态环境、市场监管等部门按照“散乱污”企业认定标准，2020年4月底前对全区“散乱污”企业开展排查认定，2020年5月底前进一步优化全区“散乱污”企业整治方案。 2.按照“三个一批”原则，进一步完善本辖区“散乱污”企业具体整治措施，建立整治台账，分步推进整治工作，整治一个，销号一个 | 2020年12月 | 李 超 | 区经信局 | 陈 强 | 区自然资源和管理局 区生态环境局 区市场监管局等相关部门；各镇 （街道） |  |
|  |  |  |  | 3.将“散乱污”企业整治纳入年度目标绩效考核 |  | 杜小兵黄 惠 李 超 | 区目标绩效办 | 朱治成 | 区生态环境局 |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 12 | 2018年8月，市政府印发《巴中市砖瓦行业专项整治工作方案》，但未按方案时序要求推进，且整治规范和标准不统一。如恩阳区未严格执行产业政策要求，将8家属于落后产能的企业列入规范整治；同时发现，部分企业整治验收不符合产业政策，且仍不同程度存在一定环境问题，部分企业虽已安装脱硫除尘设施，但未正常运行。如恩阳区顺鑫空心砖厂存在粉碎车间未完全密闭、道路未完全硬化、裸土未完全覆盖等问题 | 进一步优化完善全区砖瓦企业整治工作方案，统一明确整治标准和时限，及时优化调整不切实际的整治措施 | 1.区应急管理局牵头，区生态环境局、区经信局、自然资源和管理局配合，严格落实全区砖瓦企业整治方案，按照“四个一批”原则，统一砖瓦企业整治标准和时限，做到政策一致、标准一致，整治一个、销号一个，确保按期整治到位 | 2020年6月 | 杜小兵 | 区应急管理局 | 罗 毅 | 区自规局 区经信局 区生态环境局 |  |
|  |  |  |  | 2.区应急管理局、区经信局、自然资源和规划局、区生态环境局联合督查全区范围开展砖瓦企业整治情况，督促相关镇（街道）严格按照“四个一批”原则推进整治，全面完成落后产能砖瓦企业的淘汰关闭及砖瓦企业的规范整治 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.进一步对辖区砖瓦企业进行产能认定，并于2020年5月底前制定全区砖瓦行业专项整治工作验收标准 |  | 李 超 | 区经信局 | 陈 强 | 区应急管理局 区自规局 区生态环境局 |  |
|  |  |  |  | 4.区经信局对8家砖瓦企业再次进行产能认定，与相关部门一起严格按产业政策实施拆除关闭或整改规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.区生态环境局督促指导顺鑫砖厂2020年6月底前完成粉碎车间密封、厂区道路硬化、裸土覆盖等整改措施 |  | 李 超 | 区生态环境局 | 王洪福 | / |  |

| 大气污染防治工作落实不到位 | 13 | 巴中市虽然建立秸秆等“五烧”管控和问责机制，采取公开曝光和承诺等办法措施传递压力，但治本措施不多，秸秆综合利用率不高，重堵轻疏，乡镇、街道和村社日常巡查监管责任不落实，秸秆焚烧问题仍较突出。《巴中市农作物秸秆综合利用实施方案（2017-2020）》明确，2018年底前全市应建立收储点200个，截至10月仅建成71个。督察组在巴州区、经开区、平昌县等地共发现焚烧秸秆行为15起 | 按照秸秆综合利用肥料化、燃料化、原料化、饲料化和基料化“五化”要求，早日建成一批秸秆综合利用示范项目，解决治本问题 | 1.加快推进未完成的秸秆收储点位建设，确保按期完成省级目标任务 | 2020年12月 | 田 霞 | 区农业农村局 | 岳永国 | 各镇（街道） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.摸清全区秸秆收储底数，科学规划，适当调整年度计划。2020年底全面完成规划中的综合利用项目建设任务。把规模牛、羊养殖场确定为收储点，确保秸秆饲料化利用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3积极培育秸秆综合利用龙头企业和专业合作社，2020年至少培育1家秸秆综合利用企业或专合社 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.建立秸秆收储利用台账和信息报送机制，促进秸秆收储利用常态化动态管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压实辖区乡镇（街道）、村（社区）、村民小组秸秆等“五烧”监管主体责任；加大追责问责力度 | 5.组织专项巡查小组，不定期加大巡查，及时公开曝光，逗硬问责 | 立行立改、 长期坚持 | 李 超 | 区生态环境局 | 王洪福 | 各镇（街道） |  |
|  |  |  |  | 6.落实镇（街道）、村（社区）监管主体责任，各乡镇每个村民小组落实至少1名“五烧”监管巡查员、各街道每个社区落实3至5名“五烧”监管巡查员，及时发现，及时制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.按市环委会要求加强秸秆等“五烧”管控和问责 |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 14 | 巴中市现有近90家非煤矿山开采企业，行业整体污染防治管理水平不高，与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》要求差距较大 | 开展非煤矿山开采企业生态环境问题集中排查整治，完善环境污染防治设施，督促加快生态修复 | 1.对全区已进行安全设施设计审查或办理安全生产许可证的非煤矿山开采企业开展污染防治专项整治，提高环境管理水平，防范化解生态环境安全风险 | 2021年3月 | 杜小兵 | 区应急管理局 | 罗 毅 | 各镇（街道） |  |
|  |  |  |  | 2.按照市政府印发的《关于开展矿山矿企生态环境破坏问题整治专项行动的通知》要求，对全区未办理相关审批手续的非煤矿山企业进行集中整治，对造成生态破坏的，督促责任单位及时开展生态修复 |  | 杜小兵 | 区自规局 | 苟春生 |  |  |
|  |  |  |  | 3.对非煤矿山和煤矿企业开采造成的生态破坏、环境污染等环境违法行为进行严厉查处，并公开曝光 |  | 李 超 | 区生态环境局 | 王洪福 |  |  |
| 大气污染防治工作落实不到位 | 15 | 全市商砼行业管理标准低，车辆进出、下料、车间密闭、物料堆存等环节的大气污染防治措施不落实 | 开展全区商砼行业专项整治，落实大气污染防治措施，对环境违法行为依法查处 | 1.加强辖区内商砼、砂浆企业监管，在全区开展商砼行业排查，2020年5月底前摸清商砼行业污染防治措施底数，2020年6月底前制定商砼行业污染防治专项整治方案，建立整治台账，推进商砼行业规范整治 | 2021年3月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | / |  |
|  |  |  |  | 2.严厉查处商砼企业环境违法行为，并公开通报曝光 |  |  | 区生态环境局 | 王洪福 |  |  |
| 黑臭水体整治推进不力 | 16 | 巴中市虽然制定了《环境污染防治“三大战役”实施方案》《打赢碧水保卫战实施方案》，明确了水污染防治目标任务和具体措施，但工作落实有差距，水环境质量存在波动。2019年1-6月，巴中市地表水水质优良率低于考核要求50个百分点，手傍岩断面水质类别一度为Ⅳ类，被生态环境厅多次预警通报，其中黑臭水体问题尤为突出。目前，巴中市5条黑臭水体仅1条完成整治销号，且根据今年6月的监测数据，该水体疑是轻度黑臭，存在反弹迹象，其余4条更加难以按期完成整改任务。督察发现，巴中市黑臭水体整治方案没有经过充分论证，缺乏科学性、合理性和可操作性，标本不兼治，整治效果较差。 | 加快推进辖区内2条黑臭水体治理进度，完善污水管网建设，按期销号。 | 1.加快电影院至魁字湾、三医院至龙嘴两条黑臭水体治理进度，2019年12月底前完善相关资料和后续水质检测等销号工作。（已完成整改） | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 文治街道 |  |
|  |  |  |  | 2.建立完善黑臭水体管维机制，确保治理成效稳定不反弹。 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施管网亟待加强 | 17 | 基础设施建设进度严重滞后。巴中市在推进基础设施建设中，对项目缺乏统筹谋划，对困难预估不足，项目包装不合理，省“三推”方案明确应于2019年底前完成52个项目，至今仍有7个未开工，22个正在建设，完成率远低于全省平均水平 | 加快推进全区污水PPP项目实施，确保达到时序进度；争取全区垃圾PPP项目尽快入库转段、开工建设 | 1.加快推进省垃圾、污水“三推方案”中自建项目建设，2020年12月底完成整改任务 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 各相关镇 （街道） |  |
|  |  |  |  | 2.省污水“三推方案”中纳入PPP项目包中的子项目，由市PPP项目统一实施。积极与市PPP项目中标单位对接，加快集镇污水处理设施建设进度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 生活污水方面，全市187个建制乡镇中仅59个建成生活污水处理站，28个仍在建设中 | 加快推进全区污水PPP项目实施，确保达到时序进度 | 除省污水“三推方案”明确的污水处理设施项目外，其余镇污水处理设施建设项目，按照省市关于污水处理设施建设新要求，要加快全区污水PPP项目实施，按时序推进整改完善 | 2022年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 各相关镇 （街道） |  |
|  | 19 | 园区污水方面，全市应于2019年底前完成园区污水处理设施建设。目前，恩阳区食品工业园区尚未建设 | 建成恩阳区食品工业园区、恩阳区小微企业创业园污水处理厂 | 组建专班，加快推进柳林食品工业园区污水处理厂和明阳场镇污水处理厂建设，务必于2020年3月底前开工，2020年12月底前销号，加快明阳小微企业园污水处理设施建设 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 区工业园管委会 明阳镇 |  |
| 基础设施管网亟待加强 | 20 | 固体废物方面，全市187个建制乡镇中仅74个建有垃圾中转站，113个乡镇垃圾处理还未达到无害化处理标准；恩阳区、平昌县、通江县3个存量垃圾治理项目，无法在年内完成建设 | 加快全区垃圾PPP项目进度，推进区循环经济产业园建设和乡镇垃圾无害化处置 | 1.先期启动省垃圾“三推方案”中未完成的垃圾中转站项目建设，待市垃圾PPP项目实施后，与中标企业进行核算整合 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 各镇（街道） |  |
|  |  |  |  | 2.加快全区垃圾PPP项目进度，尽快完成项目入库转段，及时完成项目采购招标。待垃圾PPP项目实施后，协调与中标企业进行核算整合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.建设完善镇（街道）、村（社区）垃圾中转站，按照“户分类、村收集、乡镇运输、县处理”的原则，推进镇（街道）、村（社区）垃圾无害化处理设施建设，达到时序进度 | 2022年12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.加快推进存量垃圾治理项目 | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 乡镇污水处理厂运行效果差。由于管网不配套，日常管理不善，已建成的乡镇污水处理厂普遍存在运行不正常的情况。如恩阳区茶坝镇污水处理厂长期闲置，已出现损毁迹象；恩阳区乐丰污水处理厂进水井设置溢流管，溢流污水直排外环境 | 开展全区乡镇污水处理站运维专项排查整治，将乡镇污水处理站运维资金纳入区财政预算，确保建成污水处理厂（站）正常运行 | 1.开展辖区已建成镇污水处理站运维专项排查整治，解决镇污水处理站技术、设备等管护不到位的问题 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 茶坝镇 下八庙镇 |  |
|  |  |  |  | 2.对已建成污水处理设施的镇进一步完善污水管网，提高污水收集率，确保达到50%以上，污水处理设施正常投运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.盘活茶坝污水处理厂闲置设备，修复损毁管网，确保于2020年6月底前正常运行 | 2020年6月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.督促乐丰污水处理站于2020年3月前对溢流污水直排外环境问题整改到位（已完成整改） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.区住建局会同区财政局对已建成的镇污水处理厂（站）建立运维保障机制。 | 立行立改、 长期坚持 | 李超 | 区住建局 | 阳振辉 | 区财政局 |  |
| 环境风险隐患 | 22 | 生活垃圾填埋存在较大风险。部分地区垃圾填埋场雨污分流不彻底，库区渗滤液导流不畅，大坝出现积液，通江县垃圾填埋场甚至出现坝体渗漏，存在较大隐患。大部分乡镇由于历史原因垃圾大都采用简易堆放填埋，不同程度存在环境风险 | 开展垃圾填埋场风险隐患排查，针对风险隐患集中整治，消除环境风险隐患 | 1.对全区的垃圾填埋场开展风险隐患排查，5月底前针对隐患点位开展风险评估，并启动治理；2020年12月底前完成整治 | 2020年12月 | 李 超 | 区住建局 | 阳振辉 | 相关镇 （街道） |  |
|  |  |  |  | 2.组织开展非正规垃圾填埋场整治，2019年完成辖区非正规垃圾堆放点整治销号（已完成整改） | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 机动车维修行业危险废物管理不到位。巴中市机动车维修行业管理粗放，危险废物收集、贮存、处置环节问题突出 | 开展机动车维修行业环境问题集中排查整治，规范收集、贮存、转运、处置危险废物 | 开展辖区机动车维修行业环境问题专项整治，规范废旧机油等危险废物管理，完善管理台账和管理制度 | 2020年12月 | 杜小兵 | 区交通运输局 | 李 云 | 区生态环境局 |  |
| 财政投入不足 | 24 | 污染防治财政投入不足 | 将污染防治和生态文明建设经费纳入区级财政预算，并建立完善长效投入机 | 认真落实习近平总书记近期关于生态环境保护“该花的钱必须花，该投的钱决不能省”的指示要求，加大大气污染防治、水污染防治和生态文明建设等生态环境保护重点工作的财力投入，并纳入区年度财政预算 | 立行立改、 长期坚持 | 杜小兵 | 区财政局 | 谢 非 | 区生态环境局区住建局 区农业农村局 区水利局等区级相关 部门 |  |

中共巴中市恩阳区委办公室                     2020年7月2日印